轻觉风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 小程序功能不多 | 团队对于功能需求分析不到位，技术局限 | 业务风险 | 中 | 中 | 项目小组 | 小组讨论，将所需的全部功能以列表形式列全 |
| R2 | 用户使用较少 | 社交平台较发达 | 用户风险 | 高 | 高 | 项目小组 | 努力推广项目，介绍用户使用统一平台 |
| R3 | 小程序不被认可 | 现阶段这类App较少，被认可的更是不多 | 商业风险 | 高 | 高 | 项目小组 | 多开辟项目独特的地方，增强闪光点 |
| R4 | 人员不足 | 短时间内小组成员不足 | 人员风险 | 中 | 高 | 项目小组 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 完成程度不高 | 小组人员技术限制 | 技术风险 | 高 | 高 | 项目小组 | 正确运用各个平台，努力查阅资料 |
| R6 | 用户信息泄漏 | 权限设置不到位 | 安全风险 | 中 | 高 | 项目小组 | 对项目文件按照职责设置严格访问权限 |